附件1

| 吴家镇“湖光山色”千亩桃林产业路新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别 | 单位工程 | 分部工程 | 检测指标 | 检测频率 | 单位 | 抽检数量 | 03单价 | 检测价格 | 备注 |
| 过程抽检 | 路面工程 | 水泥稳定碎石基层原材料 | 粗集料 | 级配、压碎值、含泥量、表观密度、针片状颗粒含量 | 组 | 1 | 330 | 330 |  |
|  |  |  | 细集料 | 级配、含泥量、表观密度 | 组 | 1 | 200 | 200 |  |
|  |  |  | 水泥 | 抗压强度、抗折强度、安定性、标准稠度用水量、细度、凝结时间 | 组 | 1 | 970 | 970 |  |
|  |  | 沥青混凝土路面原材料 | 粗集料 | 级配、压碎值、水洗法<0.075mm 颗粒含量、表观密度、针片状颗粒含量、与沥青的粘附性 | 组 | 1 | 330 | 330 |  |
|  |  |  | 细集料 | 级配、含泥量、表观密度 | 组 | 1 | 200 | 200 |  |
|  |  |  | 矿粉 | 表观密度、含水量、级配、亲水系数、塑性指数、加热安定性 | 组 | 1 | 820 | 820 |  |
|  |  |  | SBS改性沥青 | 针入度、延度、软化点、弹性恢复 | 组 | 1 | 1045 | 1045 |  |
|  |  |  | 70#沥青 | 针入度、延度、软化点 | 组 | 1 | 540 | 540 |  |
| 过程抽检 | 路面工程 | 水泥稳定碎石底基层 | 无侧限抗压强度 | 7d 龄期无侧限抗压强度 | 组 | 1 | 2500 | 2500 |  |
|  |  |  | 厚度 | 每公里1处，每处1点 | 点 | 2 | 410 | 820 |  |
|  |  |  | 弯沉 | 每公里为一评定单元，每评定单元检测40点。 | 点 | 80 | 5 | 400 | 贝克曼梁 |
|  |  | 水泥稳定碎石基层 | 无侧限抗压强度 | 7d 龄期无侧限抗压强度 | 组 | 1 | 2500 | 2500 |  |
|  |  |  | 厚度 | 每公里1处，每处1点 | 点 | 2 | 410 | 820 |  |
|  |  |  | 弯沉 | 每公里为一评定单元，每评定单元检测40点。 | 点 | 80 | 5 | 400 | 贝克曼梁 |
|  |  | 沥青混凝土路面原材料 | AC-13C沥青混合料 | 沥青含量、毛体积密度、空隙率、稳定度、流值 | 组 | 1 | 2140 | 2140 |  |
|  |  |  | AC-20C沥青混合料 | 沥青含量、毛体积密度、空隙率、稳定度、流值 | 组 | 1 | 2140 | 2140 |  |
|  |  |  | 压实度 | 每公里抽查1处，每处1点。 | 点 | 2 | 465 | 930 |  |
|  |  |  | 厚度 | 每公里抽查1处，每处1点。 | 点 | 2 | 120 | 240 |  |
| 交工验收 | 路基工程 | 路基土石方 | 压实度 | 每处每车道不少于1点 | 点 | 10 | 230 | 2300 |  |
|  |  |  | 弯沉 | 每评定单元不少于40点，各车道交替检测 | 点 | 80 | 5 | 400 |  |
|  |  |  | 边坡 | 每处两侧各测不少于两断面 | 坡面 | 4 | 80 | 320 |  |
|  |  | 排水工程 | 断面尺寸 | 每处抽不少于两个断面 | 断面 | 4 | 20 | 80 |  |
|  |  |  | 铺砌厚度 | 每处开挖检查不少于1个断面 | 断面 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 涵洞 | 砼强度 | 每处用回弹回弹仪、超声波测不少于10个测区 | 测区 | 0 | 154 | 0 |  |
|  |  |  | 结构尺寸 | 每道5-10个 | 点 | 5 | 20 | 100 |  |
|  |  | 支挡工程 | 砼强度 | 每处用回弹回弹仪、超声波测不少于10个测区 | 测区 | 10 | 154 | 1540 | 超声回弹 |
|  |  |  | 断面尺寸 | 每处开挖检查不少于1个断面 | 断面 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 路面工程 | 沥青混凝土面层 | 压实度 | 每公里抽查1处，每处1点。 | 点 | 2 | 465 | 930 |  |
|  |  |  | 平整度 | 连续检测 | 公里 | 2 | 120 | 240 | 激光自动化检测 |
|  |  |  | 车辙 | 连续检测 | 公里 | 2 | 560 | 1120 | 激光自动化检测 |
|  |  |  | 弯沉 | 每公里一评定单元，每评定单元检测40点。 | 点 | 80 | 25 | 2000 | 落锤车检测 |
|  |  |  | 构造深度 | 连续检测 | 公里 | 2 | 450 | 900 | 激光自动化检测 |
|  |  |  | 厚度 | 每公里抽查1处，每处1点。 | 点 | 2 | 120 | 240 |  |
|  |  |  | 横坡 | 每公里抽查1处，每处1断面。 | 断面 | 2 | 154 | 308 |  |
|  | 交通安全设施 | 标志 | 立柱竖直度 | 抽检4个标志，每柱测两个方向。 | 测向 | 8 | 25 | 200 |  |
|  |  |  | 标志板净空 | 抽检4个标志，每个测1点。 | 点 | 4 | 50 | 200 |  |
|  |  |  | 标志板厚度 | 抽检4个标志，每块标志板3点。 | 点 | 12 | 10 | 120 |  |
| 交工验收 | 交通安全设施 | 标志 | 标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检4个标志，每块标志板3点。 | 点 | 12 | 50 | 600 |  |
|  |  | 标线 | 反光标线逆反射系数 | 每公里测1处，1处5点。 | 点 | 10 | 50 | 500 |  |
|  |  |  | 标线厚度 | 每公里测1处，1处5点。 | 点 | 10 | 10 | 100 |  |
|  |  | 护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里抽检1处，每处5点。 | 点 | 10 | 20 | 200 |  |
|  |  |  | 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里抽检1处，每处5点。 | 点 | 10 | 20 | 200 |  |
|  |  |  | 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里抽检1处，每处1点。 | 点 | 2 | 50 | 100 |  |
|  |  |  | 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里抽检1处，每处5点。 | 点 | 10 | 20 | 200 |  |
| 人员（预估） |  |  |  | 天 | / | 21 | 150 | 3150 |  |
| 车辆（预估） |  |  |  | 台班 | / | 7 | 500 | 3500 |  |
| 合计 |  |  |  |  | / | / | / | 36913 |  |

附件2

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我XXX系XXX公司的法定代表人，现授权XXX为我单位委托代理人，以本单位的名义参加XXX工程建设项目XXX的竞争性谈判活动。委托代理人在竞争性谈判活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人签字：                 联系电话：

委托代理人签字：                 手机：

单位电话：                         传真：

竞争性谈判申请人：（全称并加盖企业法人公章）

日期：   年  月  日